СОГЛАСОВАНО приложение к постановлению

Глава Черновского сельсовета администрации сельсовета Кочковского района Новосибирской области   от 29.05.2018 №19-па

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Минько

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

 **Изменения в инвестиционную программу развития систем водоснабжения в селе Черновка на 2016-2018 годы ( Черновский сельсовет Кочковского района Новосибирской области (МУП ЖКХ « Черновское»**

1.Таблицу 2.1. дополнить пунктами следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия и местонахождение | Ед.изм. | Объем работ | Обоснование |  | Проектная стоимость работ (тыс. руб). | Источники финансирования | Сроки выполнения  |
|  |  | шт |  |  |  |  | Обл. бюджет | МО | ПредприятияЖКХ | ФЦП | Внебюджетные источники |  |
| №6 | Подготовка технического задания На выполнение работ по разработке проектной документации на модульную установку водоподготовки в с. Черновка Кочковского района Новосибирской области |  |  | Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 ««Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  |  | 48  |  | 48 |  |  |  | 2018 |
| №7 | Прокладка соединительного водоотвода | М | 10 | Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 ««Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества »  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 2018-2019 |
| №8 | Монтаж модульной установки водоподготовки | шт | 1 | Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 ««Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  |  | 3.750 | 3.750 |  |  |  |  | 2018-2019 |

Директор МУП ЖКХ «Черновское» Н.Н.Скляр