Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Черновского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЧЕРНОВСКОГО сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению, предоставляемой поставщиками коммунальных услуг | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и проведение семинаров для работников жилищно-коммунальной сферы | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга потребления ресурсов в муниципальных учреждениях | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мониторинга потребления ресурсов в системах наружного освещения, в которых установлены приборы учета | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мониторинга потребления энергетических ресурсов | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Проведение семинаров и круглых столов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях сельскохозяйственного сектора и промышленного производства, обмен опытом внедрения новых энергосберегающих технологий и проведения мероприятий в сфере энергосбережения | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Проведение социологических опросов среди населения по вопросам потребления ресурсов и энергосбережения | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Размещение на официальном интернет-портале муниципального образования информации в области энергосбережении и энергетической эффективности | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Размещение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Разработка, принятие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях коммунального комплекса | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | Администрация Черновского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Черновского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЧЕРНОВСКОГО сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового +/- Расходы за отчетный период, тыс.руб. |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по административному зданию | кВтч/кв. м | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Черновского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЧЕРНОВСКОГО сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

за 2023 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».