АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022                                         №86-па

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 08.11. 2017  № 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Черновского сельсовета Кочковского района

Новосибирской  области». В целях развития автомобильных дорог местного значения поселений в интересах экономики и населения Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие  автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы».

- Осуществлять финансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  на очередной финансовый год.

- Считать утратившими силу:

3.1.  Постановление администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 12.11. 2019 № 77-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы»;

3.2.  Постановление администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 28.07.2022  № 76-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 12.11.2019 № 77-па»

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Черновский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черновского сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области                                           М.А. Шатов

Приложение к постановлению

администрации  Черновского сельсовета

Кочковского района  Новосибирской области

от  27.09.2022  № 86-па

ПАСПОРТ                                                                                                                                                  муниципальной программы                                                                                                 Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области                                 «Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской на 2023-2025 годы » (Далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025г.г. |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы: Развитие автомобильных дорог местного значения поселений Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области для обеспечения перевозок в интересах экономики и населения Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области Задачи Программы: Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета. |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | нет |  |  |  |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения поселений Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области. - Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них в Черновском сельсовете Кочковского района Новосибирской области. |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |  | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.)* |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 9634,81 | 4642,95 | 4991,86 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6314,82 | 3026,86 | 3287,96 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 3319,99 | 1616,09 | 1703,9 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на очередной финансовый год.

1. Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Черновскому сельсовету Кочковского района Новосибирской области составляет 31,184 км, из них имеют грунтовое покрытие 22,584 км, что составляет 72,4%, остальные – 27,6 % или 8,6 км с твердым покрытием.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

На среднесрочную и долгосрочную перспективу можно ожидать увеличение нагрузки на всю автодорожную сеть Черновского сельсовета Кочковского района  Новосибирской области. Данная ситуация будет усугубляться тем, что недоремонт автодорог будет сохраняться.  В этой ситуации основные действия должны быть направлены на мероприятия по обеспечению в полной мере:

1) содержания автодорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечена их сохранность, безопасность дорожного движения;

2) ремонта автодорог и искусственных сооружений на них, который также должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

3) ликвидации (реконструкции) наиболее неблагоприятных участков автодорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

4) высокого качества ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автодорог и искусственных сооружений на них.                                                                                                                                                                        В случае если в ближайшие годы не будут найдены механизмы обеспечения финансовой основы для содержания, ремонта и строительства автодорог местного значения поселений, можно ожидать серьезного ухудшения положения на муниципальной автодорожной сети, снижения ее пропускной способности и безопасности дорожного движения на ней. Выход из данной ситуации может заключаться в структурировании средств, закреплении целевого назначения средств, направляемых на содержание и развитие автодорог местного значения поселений.

Для решения выше обозначенных задач развития автодорожной сети в Черновском сельсовете Кочковского района Новосибирской области в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, чему способствует применение программно-целевого подхода.

Необходимость разработки и реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы обуславливается следующими факторами:

социально-экономической остротой проблемы;

необходимостью привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов к решению поставленных задач;

необходимостью решения проблемы сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами ремонта и накопившегося за последний период недоремонта автодорог и дорожных сооружений;

необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Цели программы имеют долгосрочный характер, их достижение невозможно обеспечить в рамках одного года, поэтому предлагается целевая программа мер по развитию автодорожной инфраструктуры.

Программа позволит определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по направлениям, решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства.

- Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Целью настоящей программы является развитие автомобильных дорог местного значения поселений для обеспечения перевозок в интересах экономики и населения. Задачами программы являются:

1. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них.

2. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них.

3. Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в Черновском сельсовете Кочковского района Новосибирской области за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджетов.

Критерием оценки эффективности реализации программы является достижение запланированных значений целевых индикаторов за счет использования программно-целевого подхода, четкой организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий программы.

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы приведены в Приложении №1 Программы.

3. План мероприятий                                                                                                                                         по выполнению муниципальной программы                                                                    «Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы »

В основу программных мероприятий положен проектный подход, то есть планируется реализовать ряд задач и проектов по сохранению и развитию автомобильных дорог в населенных пунктах Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Реализация данной  программы  обеспечит участникам дорожного движения безопасность, сократит количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Результат реализации  программы в целом: обеспечение сохранности  местных автомобильных дорог поселений, повышение уровня безопасности на них.

Основными приоритетами дорожно-строительной программы, финансируемой за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области муниципального образования Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы, являются:

мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети поселений и искусственных сооружений на них;

Результат реализации проекта: обеспечение сохранности, восстановление и развитие улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в поселениях Черновского сельсовета Кочковского района  Новосибирской области.

Проект реализуется путем софинансирования за счет средств областного и местных бюджетов.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» приведен в Приложении №2 Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана на период с 2023 по 2025 годы.

- Ресурсное обеспечение Программы

С 1 января 2013 года в  Черновском сельсовете Кочковского района  Новосибирской области создан муниципальный  дорожный фонд (Решение  двадцать третьей сессии от 21.12.2012 № 5 Совета депутатов Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской (четвёртого созыва) «О муниципальном дорожном фонде Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области», задачами которого является решение вопросов по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов для муниципальных образований поселений. Сводные финансовые затраты муниципальной программы приведены в Приложении №3 Программы.

Главными получателями и распорядителями средств  дорожного фонда является администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

- Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области осуществляет  контроль работ по выполнению программы  «Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской на 2023-2025 годы» вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивает контроль за целевым расходованием средств.

Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств.

Программа подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности  реализации и корректировке Программы.

- Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации:

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы позволит обеспечить сохранность, восстановление и развитие улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в поселениях Черновского сельсовета Кочковского района  Новосибирской области   в   объеме  31,184 км, за счет средств, выделенных на эти цели.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие  автомобильных дорог местного значения

на территории Черновского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы »

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области               на 2023-2025 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы: Развитие автомобильных дорог местного значения поселений Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области для обеспечения перевозок в интересах экономики и населения Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача Программы: Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | 1. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения поселений Черновского сельсовета Кочковского района | км. | 0,1625 | 0,3 | 0,8 |  |
|  | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них в Черновском сельсовете | шт. | 1 | 1 | 2 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие  автомобильных дорог местного значения

на территории Черновского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета                                           Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1. Основное мероприятие |  | Администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Всего по муниципальной программе, в том числе | 9634,81 | 4642,95 | 4991,86 | 0 | Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них, увеличение удельного веса а/д с твердым покрытием в общей протяженности а/д, снижение доли а/д, не соответствующих нормативу |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6314,82 | 3026,86 | 3287,96 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3319,99 | 1616,09 | 1703,9 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них в Черновском сельсовете Кочковского района в том числе: в том числе: |  |  | Итого | 2403,76 | 844,56 | 1559,2 | 0 | Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них, увеличение удельного веса а/д с твердым покрытием в общей протяженности а/д, снижение доли а/д, не соответствующих нормативу |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2379,72 | 836,12 | 1543,6 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 24,04 | 8,44 | 15,60 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Д. Букреево Плесо ул. Чумова |  |  | итого | 844,56 | 844,56 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 836,12 | 836,12 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 8,44 | 8,44 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С. Черновка ул. Чкалова |  |  | ИТОГО | 1559,2 | 0 | 1559,2 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1543,6 | 0 | 1543,6 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15,6 | 0 | 15,6 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С. Черновка ул. Тихоненко |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Работы, услуги по содержанию автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них в Черновском сельсовете Кочковского района. Прочие работы, услуги. |  |  | ИТОГО | 7231,05 | 3798,39 | 3432,66 | 0 | Увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3935,10 | 2190,74 | 1744,36 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3295,95 | 1607,65 | 1688,3 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие  автомобильных дорог местного значения

на территории Черновского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы                                                                                                                                                                       «Развитие  автомобильных дорог местного значения  на территории Черновского сельсовета                                                                   Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб.* |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы » |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 9634,81 | 4642,95 | 4991,86 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 6314,82 | 3026,86 | 3287,96 | 0 |  |
| районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местного бюджета | 3319,99 | 1616,09 | 1703,9 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на очередной финансовый год.