Администрация ЧЕРНОВского сельсовета
КОЧКОВского района Новосибирской области

постановление

От 25.02.2015 г.



     




  № 19-па
село Черновка 

Об утверждении муниципальной  адресной  программы 

«Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 

Черновского сельсовета  Кочковского района 

Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В целях реализации ст.16 гл.5 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черновского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда Черновского сельсовета  Кочковского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» (приложение, приложение 1,2,3 ).
2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Черновский вестник» и на официальном сайте администрации Черновского сельсовета в сети Интернет.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на  специалиста   администрации Черновского сельсовета Бобровникову О.С.

Глава Черновского сельсовета
Кочковского района

Новосибирской области                                                               В.А. Минько
Бобровникова О.С.
26-269
                                                                                                                                                              Приложение 
к постановлению администрации

Черновского сельсовета

от 25.02.2015г № 19-па
Муниципальная адресная программа

"Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда  Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2017 гг».

Паспорт адресной программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  села Черновка Кочковского района Новосибирской области на 2015-2017 гг».
	1
	Наименование программы
	Адресная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2017 гг».

	2
	 Основание для разработки
	Постановление администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 25.02.2015г №16-па  «О подготовке муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2017 гг».

	3
	Разработчик
	- администрация  Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

	4
	 Цель программы
	- переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде Черновского сельсовета  Кочковского района Новосибирской области, в благоустроенные жилые помещения;                          

- сокращение площади ветхого жилищного фонда Черновского сельсовета  Кочковского района Новосибирской области                                          

	5
	Задачи программы
	- подготовка условий и разработка механизма переселения   граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;     

- оптимизация развития территорий, занятых ветхим жилищным фондом                                                    

	6
	Сроки реализации программы
	2015-2016годы

1-й этап: 2015-2016г;

2-й этап: 2016-2017г.

	7


	 Руководитель программы


	Глава Черновского сельсовета  Кочковского района Новосибирской области Минько В.А.

	8


	Исполнитель программы


	- администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

	9


	  Объемы и источники

 финансирования     программы
	- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Новосибирской области;

- средства бюджета Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области;

- средства инвесторов.

	10


	  Ожидаемые конечные результаты       

  выполнения программы
	- обеспечение граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями;                

- ликвидация ветхого жилищного фонда Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области;                                                   

- снижение социальной напряженности в жилищной сфере;     

- улучшение архитектурного облика Черновского сельсовета;                                               - благоприятный инвестиционный климат в сфере жилищного   строительства в Черновском сельсовете.               

	11


	  Контроль за выполнением         

  программы


	Осуществляется Главой Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области   и Советом депутатов Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области




1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области находится 547 домов. Общая площадь жилищного фонда составляет  34,842 тыс. кв. м, из них многоквартирных жилых домов -119, общей площадью 13,019 тыс.кв.м. Ветхих жилых домов с износом свыше 60% на территории Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области составляет 6300 кв.метров.  18 жилых строений площадью 1357,4 кв. м относятся к категории ветхого жилья, что составляет 3,9% от общей площади жилищного фонда (приложение ). В ветхом жилищном фонде проживает 41 семья численностью 110 человек.

Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в ветхих домах жителей Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, возникает необходимость решения проблемы ветхого жилищного фонда программными методами.

2. Основные цели и задачи программы.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Основной целью программы является переселение граждан, проживающих в ветхом и непригодном для проживания жилищном фонде Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, в благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат ветхие дома, имеющие высокий уровень износа.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из ветхого жилищного фонда.

2. Значительное сокращение ветхого жилищного фонда.

3. Оптимизация развития территорий, занятых ветхим жилищным фондом.

3. Сроки и этапы реализации программы.

Мероприятия программы будут реализованы в 2015-2016 годах в два этапа:. 

этап 2015 года- срок реализации до 31.12.2016;
этап 2016 года- срок реализации до 31.12.2017.

4. Мероприятия, предусмотренные программой

Программные мероприятия предусматривают:

1. Обследование жилищного фонда Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, отнесенного к категории ветхого и непригодного для проживания, с целью выдачи заключения об очередности его ликвидации.

2. Информирование населения о решениях администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области о сносе домов, относящихся к категории ветхого жилищного фонда.

3. Привлечение финансовых средств.

4. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу.

5. Регулирование взаимоотношений между заказчиками-застройщиками и гражданами, проживающими в ветхом жилищном фонде.

6. Поэтапное переселение граждан в благоустроенные жилые помещения в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ.

7. Ликвидация ветхого жилищного фонда путем сноса, реконструкции, капитального ремонта существующих жилых строений и дальнейшего использования территорий под застройку в соответствии с Генеральным планом Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

8. Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством, решениями администрации Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, с учетом предложений инвесторов и жителей Черновского сельсовета.

5. Объемы и источники финансирования программы

Для переселения  41 семьи численностью 110 человек, проживающих в ветхом и непригодном для проживания жилищном фонде, необходимо предоставить ориентировочно 1357,4 кв. м благоустроенного жилья.

Стоимость жилья для отселения граждан принята из расчета 35,980 тыс. руб. за 1 кв. м. Общий объем финансирования программы  ориентировочно составляет 48839,2 тыс. руб.

Основными источниками финансирования программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Новосибирской области;

- средства муниципального бюджета;

- средства инвесторов;

Объем и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на соответствующий финансовый год.

6. Исполнители программы.

Исполнителем программы является:

администрация Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области 

7. Контроль за ходом реализации программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Главой Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и Советом депутатов Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

8. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

- улучшить жилищные условия 41 семьи, проживающих в ветхом жилищном фонде Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области;

- ликвидировать ветхий жилищный фонд общей площадью 1357,4 кв. м, существующий на момент принятия программы;

- снизить социальную напряженность в обществе;

- улучшить архитектурный облик Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области;

- создать благоприятный инвестиционный климат в сфере жилищного строительства в Черновском сельсовете Кочковского района Новосибирской области;

- создать новые рабочие места и улучшить благосостояние жителей.

 Глава Черновского сельсовета                                                  В.А. Минько
                                                                                                                                                                               Приложение 
                                                                                                                                                                               к программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилого фонда»

СПИСОК ВЕТХИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ.

	№

п/п
	Адрес МКД
	Год постройки
	Количество зарегистрированных

граждан

(чел).
	% износа по сведениям последней инвентаризации
	Материал стен, перекрытий
	Расселяемая

 площадь

(кв.м)
	Планируемая стоимость 1 кв.м переселения

	1
	с. Черновка, ул. Новая, д. 20
	1961
	2
	63
	Саманные,

Деревянные
	39,2
	35980 р.

	2
	с. Черновка, ул. Тихоненко, д. 15
	1961
	3
	65
	Саманные,

Деревянные
	82,8
	35980 р.

	3
	с. Черновка, ул. Новая, д. 17
	1961
	11
	65
	Саманные,

Деревянные
	82,1
	35980 р.

	4
	с. Черновка, ул. Новая, д. 22
	1961
	6
	65
	Саманные,

Деревянные
	81,7
	35980 р.

	5
	с. Черновка, ул. Новая, д. 24
	1961
	8
	65
	Саманные,

Деревянные
	82,1
	35980 р.

	6
	с. Черновка, ул. Новая, д. 27
	1961
	9
	65
	Саманные,

Деревянные
	82,5
	35980 р.

	7
	с. Черновка, ул. Новая, д. 29
	1961
	6
	65
	Саманные,

Деревянные
	92,5
	35980 р.

	8
	с. Черновка, ул. Новая, д. 30
	1961
	7
	65
	Саманные,

Деревянные
	81,6
	35980 р.

	9
	с. Черновка, ул. Новая, д. 28
	1961
	4
	63
	Саманные,

Деревянные
	81,3
	35980 р.

	10.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 33
	1961
	8
	65
	Саманные,

Деревянные
	82,0
	35980 р.

	11.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 34
	1961
	4
	65
	Саманные,

Деревянные
	80,5
	35980 р.

	12.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 23 
	1961
	3
	63
	Саманные,

Деревянные
	80,9
	35980 р.

	13.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 21
	1961
	11
	63
	Саманные,

Деревянные
	84,0
	35980 р.

	14.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 19
	1961
	9
	63
	Саманные,

Деревянные
	78,7
	35980 р.

	15.
	с. Черновка, ул. Тихоненко, д. 19
	1961
	3
	63
	Саманные,

Деревянные
	41,3
	35980 р.

	16.
	с. Черновка, ул. Тихоненко, д. 17
	1961
	1
	63
	Саманные,

Деревянные
	41,0
	35980 р.

	17.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 26
	1961
	9
	63
	Саманные,

Деревянные
	81,6
	35980 р.

	18.
	с. Черновка, ул. Новая, д. 25
	1961
	6
	63
	Саманные,

Деревянные
	81,6
	35980 р.

	
	ИТОГО:
	
	110
	
	
	1357,4
	


